羊城晚报社报社业务用房岭南数字创意中心及变电站建设项目监理服务

招标文件

招 标 人：羊城晚报社

招标代理：广东省机电设备招标中心有限公司

日    期：2022年  7  月

目录

第一卷	2

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	4

第三章 评标办法	22

第四章 合同条款及格式	30

第五章 委托人要求	31

第二卷	43

第六章 投标文件格式	44

# 第一卷

## 第一章 招标公告

(另册)

- 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：羊城晚报社 地址：广州市天河区黄埔大道中315号羊城创意产业园1-16栋 联系人：林江娟 电话：020-87138260 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：广东省机电设备招标中心有限公司 地址：广州市越秀区东风中路515号东照大厦5楼 联系人：吴嘉鹏 电话：020-66341752 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 羊城晚报社报社业务用房岭南数字创意中心及变电站建设项目监理服务 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 详见招标公告 |
| 1.1.6 | 项目建设规模 | 详见招标公告 |
| 1.1.7 | 工程项目施工预计开工日期和建设周期 | 本工程从经委托人确认的开工令之日起计，至项目通过联合验收移交使用单位。 |
| 1.1.8 | 建筑安装工程费/工程概算投资额 | 详见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 详见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量标准 | （1）进度控制目标：监理工期为发出开工令或开工报告审批之日起按建设进度要求控制。 （2）质量控制目标：达到合格标准，确保获得广东省建设工程金匠奖（同时获得广东省建设工程优质奖和广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地），力争获得中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）。 （3）投资控制目标：不超过工程总投资。 （4）安全文明施工目标：确保工程无重大安全事故。 （5）职业健康安全管理目标：杜绝一般事故等级以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零；杜绝发生新冠肺炎疫情。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | （1）资质要求：见招标公告投标人资格要求。 （2）财务要求：/ （3）业绩要求：/ （4）信誉要求：/ （5）总监理工程师的资格要求：详见招标公告 （6）其他主要人员要求：/ （7）试验检测仪器设备要求：/ （8）其他要求：见招标公告投标人资格要求。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | √不接受 £接受，应满足下列要求： （1）联合体所有成员数量不得超过 家； （2）联合体牵头人应具有 资质；…… |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 详见投标人须知“第1.4.3投标人不得存在下列情形之一”的要求 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | √不组织，由投标人自行现场考察。 £组织，踏勘时间：/ 踏勘集中地点：/ |
| 1.10.1 | 投标预备会 | √不召开 £召开，召开时间： / 召开地点： / |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ 地点:/ |
| 1.10.3 | 招标文件澄清发出的形式 | / （此为投标预备会的答疑澄清） |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | / |
| 1.12.3 | 偏差 | √不允许 £允许，偏差范围：/ 偏差幅度：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：投标文件递交截止时间18天前 |
|  |  | 形式：1.招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件有疑问的，可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站登录系统进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。具体操作方法详见广州公共资源交易中心网站发布的《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。 2.投标人应在投标截止时间18日前停止质疑。招标人应在投标截止时间15日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，并在广州公共资源交易中心网站发布。 3.答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。 4.答疑纪要为招标文件的一部分。投标人可在广州公资源交易中心网站浏览、下载答疑纪要。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 在递交投标文件截止时间15天前；在广州公共资源交易中心网站公开发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：发出即视作收到 |
|  |  | 形式：招标文件澄清（答疑纪要）一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 以补充公告或项目答疑澄清的方式在广州公共资源交易中心网站发布。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：发出即视作收到 |
|  |  | 形式：招标文件修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人，无需确认。潜在投标人应自行关注招标公告公布的网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人自行提供。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按国家税务机关的规定执行。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 投标人结合自身企业情况自行报价，须报出投标报价（以元为单位保留两位小数，第三位小数四舍五入）。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | √有，本项目设置招标总价控制价。 总价控制价： 人民币1504.28万元 £无 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标总价超过招标总价控制价，投标文件将被否决。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | R要求，投标保证金的金额： 投标保证金的形式：1.如采用现金、支票或者汇票形式提交的，由广州公共资源交易中心代收，投标保证金须从投标人基本账户递交； 上述投标保证金的缴纳方式以广州公共资源交易中心网上公布为准，投标人必须提前办理缴纳投标保证金的事宜，且在缴纳保证金之前必须先咨询广州公共资源交易中心详细缴纳方法，否则需自行承担开标前保证金无法成功缴纳的风险。（具体操作步骤参见广州公共资源交易中心最新的投标保证金缴纳操作流程） 2.如采用银行投标保函或投标保证保险的形式提交的，在投标截止前在电子投标文件中加盖投标人印章的银行保函或保证保险扫描件（不强制投标人现场递交银行保函或保证保险原件），且银行保函或保证保险的有效期不得少于投标有效期；格式可自定，受益人须为招标人。如投标人选择在开标前提交纸质原件的，可在投标截止时间前单独密封递交至开标室（时间及地点同递交备用投标文件电子光盘的时间及地点）。 3.投标保证金为人民币20万元人民币。 4.投标保证金有效期：与投标有效期一致。 5.缴纳时间：在投标截止时间之前。 £不要求 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | / |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | √无 £有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | / |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | √不允许 £允许 |
| 3.7.3 | 投标文件所附证书证件要求 | 证书证件需为原件清晰扫描件，并采用单位数字证书，按照招标文件要求在相应位置加盖电子印章。 |
| 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。具体操作详见广州公共资源交易中心网站发布的《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。 |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 网上递交的电子投标文件须进行加密。具体操作详见广州公共资源交易中心网站发布的《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 对递交的备用投标文件电子光盘进行封装，封套上应注明如下信息： 招标人名称：羊城晚报社 招标人地址：广州市天河区黄埔大道中315号羊城创意产业园1-16栋 羊城晚报社报社业务用房岭南数字创意中心及变电站建设项目监理服务投标文件 招标项目编号： 在2022年 月 日 时 分前不得开启 投标人名称： |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | √否 £是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标文件开标时间：同投标截止时间 投标文件开标地点：广州公共资源交易中心 开标室。 |
| 5.2 | 开标程序 | 5.2.1主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期及其他内容，并记录在案； （5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序； （6）开标结束。 5.2.2投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为投标人撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的或未在投标截止时间后半小时解密的，视为撤销其投标文件。 5.2.3开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人（其中专家5人，招标人代表2人）。 评标专家确定方式：由招标人依法组建，从评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 所有经评审合格的投标人全部被推荐为合格的中标候选人，合格的中标候选人不排序。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网站、中国招标投标公告服务平台 公示期限：3日 |
| 7.4 | 定标 | 1.定标由招标人依法组建的17人定标委员会负责。 2.定标委员会按照第三章评标办法（“评定分离”定标办法）规定的定标方法、标准和程序，在评标委员会向招标人推荐的合格的中标候选人中综合评审确定中标人。 3.招标人应当在定标工作完成后的3日内公示中标结果。公示内容包括：定标时间、所有合格的中标候选人的评审结果、中标人等内容。 4.中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以从其他合格的中标候选人中采用原定标办法，由原定标委员会确定中标人，也可以重新招标。 |
| 7.5 | 中标通知书和中标结果通知发出的形式 | 中标通知书以书面形式发出；中标结果在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网、中国招标投标公告服务平台发布，视为已送达未中标的投标人，不再另行通知。 |
| 7.6 | 中标结果公告媒介 | 广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网、中国招标投标公告服务平台 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | R要求，履约保证金的形式：由投标人自主选择采用现金（或支票）、银行保函、或其他合法形式。 履约保证金的金额：中标价的10％ 不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | £否 √是，具体要求： 1.具体操作详见广州公共资源交易中心网站发布的《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。 2.提交投标文件光盘备用 投标人将按《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》的操作方法制作的非加密的电子投标文件刻入光盘（1份），在规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明的内容见投标人须知前附表要求4.1.2。递交的投标文件（光盘）不得加密。光盘（投标文件）无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再接受提交的光盘。 3.补救方案 （1）投标文件解密失败的补救方案： 在规定时间内，因投标人之外原因（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复）导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。 （2）评标时突发情况的补救方案 若遇不可抗力发生（如：网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启现场递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。 （3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。 |

需要补充的其他内容

| 10.1 | 特别提示 | 投标人在本项目中存在下列行为的，将被拒绝一定时期内参与我单位后续工程投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三个月起，自招标人发出通知之日起计）： 1.将中标工程转包或者违法分包的。 2.在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的。 3.存在围标或串标情形的。 4.存在弄虚作假骗取中标情形的。 |
| --- | --- | --- |
| 10.2 | 招标失败的情形 | 本项目采用资格后审方式，通过初步评审的投标人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。 |
| 10.3 | 中标候选人公示要求 | 在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分的电子版（报价清单、方案等涉及商业秘密的内容除外）在广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网公开。 中标单位在中标候选人公示后3个工作日内，补送书面投标文件（加盖公章）及电子文件光盘给招标人。 |
| 10.4 | 监理人员的专业配套要求 （据实配备） | 1.项目总监理工程师1名，并具备以下要求： ①必须具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为房屋建筑工程，注册执业单位为本公司，并具备本科或以上学历。香港专业人士参与投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围满足本项目招标文件要求； ②人员名字必须与投标登记时一致。 2.其他人员数量及配置要求详见合同文件（技术标准） |
| 10.5 | 1.本项目招标代理服务费由招标人支付，金额以招标人与招标代理机构签订的招标代理合同为准。 2.广州公共资源交易中心服务费由中标人代招标人缴纳。 |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对监理进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。

1.1.8 建筑安装工程费/工程概算投资额：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、服务期限、质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）总监理工程师的资格要求：见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表；

（7）试验检测仪器设备要求：见投标人须知前附表；

（8）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 本项目不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目对应工程的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（15）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（16）投标人及其法定代表人、拟委任的总监理工程师在近三年内有行贿犯罪行为的；

（17）投标人近五年内未受到省级或省级以上党、政、军机关处罚或被限制投标资格（按投标人提供的《投标人声明》第三条内容进行评审；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 按投标人须知前附表规定。

1.10 投标预备会

1.10.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2  投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3  投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目严禁分包。

1.12 响应和偏差

1.12.1  投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2  投标人应根据招标文件的要求提供技术方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3  投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及附件；

（5）委托人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件

的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附件；

（2）投标人声明

（3）授权委托书或法定代表人身份证明；

（4）资格审查资料；

（5）监理大纲；

（6）其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税 金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函附录中进行报价。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 本项目收取投标保证金：具体要求见投标人须知前附表。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的要求。

3.5.1 投标人须具备工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级资质。香港企业参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围满足本项目招标文件要求。

3.5.2 本次招标不接受联合体投标。

3.5.3 拟派项目总监理工程师须具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为房屋建筑工程，注册执业单位为本公司，并具备本科或以上学历。香港专业人士参与投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围满足本项目招标文件要求。

3.5.4 投标人均具有独立法人资格，持有有效的工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。

3.5.5其他要求：

①投标人已按规定格式签名盖章《投标人声明》（格式见招标文件第六章投标文件格式）。

②资格审查前，投标人须在广州市住建行业信用管理平台建立了企业信用档案及拟担任本工程总监理工程师须是本企业信用档案中的在册人员。企业信用档案取自投标截止时间投标人在信用管理平台的信息，投标人无需提交相关资料，若招标人延长递交投标文件截止时间的，信用档案信息的评审时点也相应延长。

③投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应对招标文件有关服务期限、质量要求、投标有效期等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1 网上递交的电子投标文件须进行加密。具体操作详见广州公共资源交易中心网站发布的《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的招标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见第一章“招标公告”。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。投标人少于3个的，投标文件当场退还给投标人。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交文件，但应以书面形式通知投标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

（6）开标结束。

5.2.2 投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为投标人撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的或未在投标截止时间后半小时解密的，视为撤销其投标文件。

5.2.3 开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

7.1.1 招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。

7.1.2 中标人在领取中标通知书前需向广州公共资源交易中心缴纳公共资源交易服务费，具体按广州公共资源交易中心相关规定执行。

7.2 评标结果异议

投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 中标结果公告

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价。

7.7 履约保证金

7.7.1 本项目按照中标价的10%收取履约保证金。

7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。

7.8.3 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 第三章  评标办法（“评定分离”定标办法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 1.本项目采用评定分离定标办法，其中：评标采用通过制评标办法，定标采用“资信业绩+监理大纲+答辩+廉政+拟派团队+投标报价”的方式择优确定中标人。 |
| 2.1.1 | 形式评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照或事业单位法人证书、资质证书一致。 |
|  |  | 投标函及投标函附录签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
|  |  | 备选投标方案 | 不允许。 |
|  |  | 投标人机器码 | 投标人与其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的（以广州公共资源交易中心评标系统的检索信息为准）将被否决。 |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | 营业执照或事业单位法人证书 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.4 项规定，具备有效的营业执照或事业单位法人证书。 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定。 |
|  |  | 财务要求 | / |
|  |  | 业绩要求 | / |
|  |  | 信誉要求 | / |
|  |  | 总监理工程师 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 其他主要人员 | / |
|  |  | 试验检测仪器设备 | / |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定。 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定。 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定。 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定。 |
|  |  | 监理服务期限 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定。 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定。 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定。 |
| 3 | 定标 | 定标办法：定标采用“资信业绩+监理大纲+答辩+廉政+拟派团队+投标报价””，具体详见附件一。 |  |

1. 评标方法

本项目采用评定分离定标办法，其中：评标采用通过制评标办法，定标采用 “资信业绩+监理大纲+答辩+拟派团队+廉政+投标报价”的方式择优确定中标人。

1. 评标委员会对投标文件进行初步评审（形式评式、资格审查、响应性评审）评出合格的投标人。若通过初步评审（形式评式、资格审查、响应性评审）的合格投标人大于等于3家，则全部通过审查的合格投标人进入定标阶段。

2. 评标委员会对投标文件进行初步评审（形式评式、资格审查、响应性评审）评出合格的投标人。若通过初步评审（形式评式、资格审查、响应性评审）的合格投标人不足3家，则招标失败，招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。如对评审中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价金额与依据投标下浮率计算出的结果不一致的，以投标下浮率为准修正投标报价，但投标下浮率小数点有明显位置差错的除外；如果投标下浮率有明显的小数点位置差错，应以投标报价为准，同时对投标下浮率予以修正。

3.2  投标文件的澄清

3.2.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3 评标结果

3.3.1 评标委员会按照招标文件规定完成评审，向招标人推荐合格的中标候选人，合格的中标候选人不排序。合格的中标候选人少于3家的，应当重新招标。

3.3.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

- 4. 定标

4.1 评标结束后，招标人须公示合格的中标候选人，公示期为三天。招标人须按以下规定组建定标委员会，在评标委员会推荐的合格中标候选人中推荐中标人。

4.1.1定标由招标人依法组建的定标委员会负责，成员数量为17人。

4.1.2招标人应当组建监督小组对定标方法、定标过程进行见证监督。

4.2 定标时间和地点：

招标人在评标结束后10个工作日内在广州公共资源交易中心举行定标会议，招标人按规定程序在投标人须知的时间和地点完成定标工作。

4.3定标办法

本项目采用“资信业绩+监理大纲+答辩+拟派团队+廉政+投标报价” 定标办法,坚持择优、竞价、物有所值的原则，选择履约能力强、报价合理的合格中标候选人为中标人，具体如下：

4.3.1定标程序

4.3.1.1 定标委员会专家按本办法附件1《定量评审表》对合格中标候选人的投标文件进行评分；

4.3.1.2 定标参考资料为评标阶段的评标报告、投标人提交的投标文件（含定标辅助文件）；

4.3.1.3 定标委员会专家评出各投标人资信业绩+监理大纲+答辩+拟派团队+廉政+投标报价的分数，得出每个投标人综合得分。

4.3.2评审汇总

4.3.2.1合格中标候选人总得分满分为100分，总分权重分配见：定标办法前附表。

4.3.2.2定标委员会按照“定标办法前附表”所述公式，计算各合格中标候选人的总分，并按照总分从高到低排列先后次序，总分相同的，以廉政得分排名靠前的排前；总分与廉政得分均相同的投标文件，以业绩得分排名靠前的排前；如仍存在相同情况，招标人视投标人情况综合比较，投票决定其名次。定标委员应按排序先后，向招标人推荐前3名合格中标候选人依次为第一中标候选人至第三中标候选人。

- 5. 定标表格

见后附。

附件一：定量评审表

定量评审表

| 评审内容 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 权重分配及分值构成(总分 100 分) |  | 资信业绩部分 ：20分 廉政部分：8分 答辩部分：20分 拟派团队部分：12分 监理大纲部分：30分 投标报价：10分 注：综合得分=资信业绩+监理大纲+答辩+拟派团队+廉政+投标报价。 |
| 资信业绩评分标准 (20分) | 类似监理业绩 （8分） | 1.2016年1月1日至今独立承接过单项合同房屋建筑面积＞12万平方米或房屋建筑项目总投资＞12亿元的，且采用设计采购施工总承包（EPC）模式的政府或国企房屋建筑工程项目类似施工监理业绩的，1个项目得1分，本项最多得4分。 2.2016年1月1日至今承接过类似施工监理业绩项目，且房屋建筑高度≥150米的，1个项目得1分，本项最多得4分。 注：类似施工监理业绩指：需具有工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级或以上资质方能承接的房屋建筑工程监理业绩。需同时提供中标通知书（或免招标的相关证明）、监理合同、竣工验收报告（或竣工验收鉴定书或单位工程验收鉴定书或合同工程完工验收鉴定书）。时间以竣工验收报告为准。 |
|  | 类似监理业绩获奖（6分） | 企业自2016年1月1日至投标截止时间为止独立完成过质量合格的房屋建筑工程施工监理项目获奖得分： 1.获得过国家级奖项的每项得2分。 2.获得过省级奖项的每项得1分。 本项累计最多得6分。 注：获奖监理业绩：①获奖证书扫描件。②以投标人获奖证书为准，获奖时间以获奖证书颁发日期为准。③同一工程获得多个奖项的，按最高奖项计取，不重复计算。④获/奖奖项具体指的是：国家级奖项指：中国建设工程鲁班奖、国家优质工程金奖；省级奖项指：广东省建设工程金匠奖（同时获得广东省建设工程优质奖和广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地）。 |
|  | 企业诚信 （6分） | 企业综合诚信评价排名得分以监理-房建排名为准。 第1-3名得6分，4-6名得3分，7-10名得1分，11名之后不得分。 注：企业的诚信综合评价排名得分以投标截止当日广州公共资源交易中心网站信用信息专栏上公布的监理企业诚信排名为准。 |
| 廉政（8分） | 3 | 1.投标人自身常设廉洁管理架构，存续时间超过10年得2分。 2.由常设廉洁管理机构派出专人负责本项目廉洁管理的得1分。 注：由上级单位、主管部门提供相关证明材料。 |
|  | 5 | 为本项目制定的针对性廉洁管理方案。优：横向对比最优，得5分；良：横向对比次之，得3分；差：横向对比较差，得1分；无方案，不得分。 |
| 答辩评分标准(20分) | 答辩 (10~15分钟) | 1.由投标人介绍企业情况、项目管理团队、整体部署和重难点分析及应对措施、实施本项目的资源优势等内容，介绍时间不得超过5分钟。 2.项目负责人参加答辩，并针对定标委员会提出的问题进行回答，时间不得超过10分钟。 注：参加答辩团队人数不超过3人。 |
|  |  | 考量因素主要包括如下内容： 1.机构设置及管理人员配备情况。 2.工作重难点及应对措施。 3.实施本项目的相关资源。 4.对定标委员会提出问题的答辩质量。 【优：20-15 良：14-10 中：9-5 差：4-0】 |
| 拟派团队评分标准 (12分) | 监理人员配置及相应专业的满足程度（12分） | 1.总监：从业年限不低于15年，且具备高级工程师职称和注册监理工程师职业资格，2016年1月1日至今担任过工程监理项目总监，且项目为采用设计采购施工总承包（EPC）模式，或房屋建筑高度≥150米的房屋建筑工程，1个项目得2分，本项最高得4分，不满足不得分。 2.总监代表：从业年限不低于10年，且具备高级工程师职称和注册监理工程师职业资格，2016年1月1日至今担任过工程监理项目总监，且项目为采用设计采购施工总承包（EPC）模式，或房屋建筑高度≥150米的房屋建筑工程，1个项目得2分，本项最高得4分，不满足不得分。 3.专业工程师：从业年限不低于5年，且具备工程师职称和注册监理工程师职业资格，2016年1月1日至今担任过工程监理项目总监，且项目为采用设计采购施工总承包（EPC）模式，或房屋建筑高度≥150米的房屋建筑工程，1个项目得1分，本项最高得4分，不满足不得分。 注：①提供职称证书、注册证书等扫描件并须同时提供投标截止时间前1个月（2022年6月）或以上有效的社保证明材料扫描件（社保证明需能反映参保人在该投标单位或联合体承担相应工作的成员单位为其缴纳的证明文件）。从业年限以社保证明材料时间为准。 ②人员业绩认定证明材料需提供合同或中标通知书扫描件，合同或中标通知书扫描件中须明确包含人员姓名及投资金额或工程规模。以上资料不能证明姓名、业绩规模的，需另行提供证明文件（证明材料需加盖业主公章并明确姓名、业绩规模）。业绩认定时间以合同或中标通知书时间为准。 |
| 监理大纲评分标准（30分） | 投资控制方案 （3分） | 要求目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强。 【优：3 中：2 差：1-0】 |
|  | 进度控制方案 （3分） | 要求目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强。 【优：3 中：2 差：1-0】 |
|  | 质量控制方案 （3分） | 要求目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强。 【优：3 中：2 差：1-0】 |
|  | 合同管理、信息管理（3分） | 管理方法合理有效、针对性强、措施具体。 【优：3 中：2 差：1-0】 |
|  | 组织协调、会议制度（3分） | 协调方法合理、针对性强、措施具体。 【优：3 中：2 差：1-0】 |
|  | 监理工作程序 （3分） | 有清晰的工作流程图、工作准则。 【优：3 中：2 差：1-0】 |
|  | 安全、文明施工管理（含旁站方案）（3分） | 管理措施合理、针对性强、措施具体。 【优：3 中：2 差：1-0】 |
|  | 重点难点监控措施及应急措施（3分） | 要求针对性强、措施具体、可操作。 【优：3 中：2 差：1-0】 |
|  | 工程进度款、工程结算的管理 （3分） | 管理方法合理有效、有具体措施。 【优：3 中：2 差：1-0】 |
|  | 合理化建议 （3分） | 具有科学、合理、可行及具体措施的建议。 【优：3 中：2 差：1-0】 |
| 报价（10分） | 报价 | 取所有通过初步审查投标报价计算评标参考价；当通过初步审查的单位家数N≥5时，将所有通过初步审查的投标报价去掉一个最高价和一个最低价后，取算术平均值为评标参考价；当通过初步审查的单位家数N＜5时，将所有通过初步审查的投标报价取算术平均值为评标参考价。 投标报价得分计算公式： 1.若投标人的投标报价>评标参考价，投标报价得分＝10-(｜投标报价-评标参考价｜/评标参考价)×100×0.5。 2.若投标人的投标报价≤评标参考价，投标报价得分＝10-(｜投标报价-评标参考价｜/评标参考价)×100×0.25。 本项最高分为10分，最低分为0分。投标报价的偏差率=∣有效投标报价-评标基准价∣/评标基准价×100%（偏差率四舍五入保留2位小数，报价偏差率不足1%的，按直线内插法计算投标报价得分。） |

说明：

投标人的综合得分为各评委得分的算术平均值。评分如出现小数点，则保留小数点后两位。

## 第四章 合同条款及格式

（另册）

## 第五章 委托人要求

委托人要求通常包括但不限于以下内容：

## 一、监理要求

1.项目概况

招标项目名称：羊城晚报社报社业务用房岭南数字创意中心及变电站建设项目监理服务。

工程建设规模：建筑总高度约149.95米，净用地面积约44639.32平方米，总建筑面积约120369.06平方米。

工程建设地点：广州市天河区天园街道黄埔大道中315号羊城创意产业园

投资总额：项目总投资约人民币130078.10万元；建安费约人民币110624.88万元。

2. 监理范围及内容

监理范围：施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、保修阶段的质量、投资、进度、安全控制；监督、管理建设工程合同的履行，以及协调建设单位和工程建设有关各方的工作关系，预、结算审核、竣工图审核等，监理内容包括但不限于前期拆改工程、基坑工程、建筑、结构、装饰装修、幕墙、机电安装、消防、给排水、灯光、市政项目、地下室划线、标识标牌、电讯、智能化、电梯、扶梯、擦窗机、白蚁防治、绿色建筑、绿化、人防、燃气、室内外配套设施、临时用电、临时用水等所有工程），以及项目竣工验收后的二次装修及改造工程（项目竣工验收后的二次装修及改造工程包括并不限于：室内外二次装修或改造，包括办公、宿舍、餐厅、新型产业用房等区域；但不包括出租给租户后，由租户自行实施的二次装修及改造工程）等。

监理服务期：：自监理合同生效之日起，至本项目工程通过竣工验收和备案，并完成工程结算，以及工程缺陷责任期满为止：建设工期以甲方后续最终签订的本项目EPC工程施工合同中约定的工期为准（从经甲方确认的开工令起算，至项目通过联合验收移交使用单位止），如工程实际施工期超过约定工期的，监理服务费不作任何调整。

3. 监理依据：

3.1适用的法律、行政法规及部门规章；

3.2与工程有关的规范、标准、规程；

3.3工程勘察文件、设计文件及其他文件；

3.4本工程监理的委托合同及补充合同；

3.5委托人签订的勘察、设计和施工承包合同；

3.6合同履行中与工程项目有关的来往函件；

3.7其他监理依据。

4.监理的技术要求：

4.1符合法律、行政法规及部门规章；

4.2符合本工程有关的规范、标准、规程；

5.监理人员、设备要求：

项目监理人员组成要求：

5.1总监理工程师：必须具备建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为房屋建筑工程，注册执业单位为本公司，并具有本科或以上的学历。

5.2总监理工程师代表：必须具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为房屋建筑工程，注册执业单位为本公司。

5.3监理人员配备最低要求：

| 序号 | 专业类别 | 人数 | 各阶段现场人员配置 |  |  | 基本要求 | 备注 （应提供如下证明材料等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 前期 阶段 | 中期 阶段 | 后期 阶段 |  |  |
| 一 | 总监、总监代表 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 总监理工程师 | 1 | ● | ● | ● | 从业年限不低于15年，且具备高级工程师职称和注册监理工程师职业资格。项目总监理工程师必须具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册证书专业为房屋建筑工程，注册执业单位为本公司。 | 注册监理工程师注册执业证书、职称证、身份证、社保缴费证明复印件 |
| 1.2 | 总监代表 | 1 | ● | ● | ● | 从业年限不低于10年，且具备高级工程师职称和注册监理工程师职业资格。 | 注册监理工程师注册执业证书、职称证、身份证、社保缴费证明复印件 |
| 二 | 其他专业监理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 土建监理工程师 | 1 | ● | ● | ● | 所学专业或职称为建筑工程（或相关专业），具备中级或以上技术职称师资格，具有5年或以上监理工作经验。 | 毕业证、职称证、身份证、社保缴费证明复印件 |
| 2.2 | 电气工程师 | 1 | ● | ● |  | 所学专业为电气工程专业（或相关专业），具有中级或以上职称，具有5年或以上监理工作经验。 | 毕业证，职称证、身份证、社保缴费证明复印件 |
| 2.3 | 暖通工程师 | 1 |  | ● | ● | 所学专业或职称为暖通（或相关专业），具有中级或以上职称，具有5年或以上类似工程监理工作经验。 | 毕业证，职称证、身份证、社保缴费证明复印件 |
| 2.4 | 弱电工程师 | 1 |  | ● | ● | 所学专业或职称为弱电相关专业，具有中级或以上职称，具有5年或以上类似工程监理工作经验。 | 毕业证，职称证、身份证、社保缴费证明复印件 |
| 2.5 | 给排水工程师 | 1 | ● | ● |  | 所学专业或职称为给排水专业（或相关专业），具备中级或以上技术职称师资格，且具有3年或以上监理工作经验。 | 毕业证，职称证、身份证、社保缴费证明复印件 |
| 2.6 | 钢结构工程师 | 1 |  | ● |  | 所学专业或职称为建筑工程（或相关专业），具备中级或以上技术职称，且具有5年或以上监理工作经验。 | 毕业证，职称证、身份证、社保缴费证明复印件 |
| 2.7 | 安全工程师 | 1 | ● | ● | ● | 具备中级或以上技术职称，具有安全培训证书或上岗证，且具有5年或以上施工安全工作经验，具备注册安全工程师证书。 | 毕业证，职称证、安全工程师注册证书、安全培训证书或上岗证、身份证、社保缴费证明复印件 |
| 2.8 | 造价工程师 | 1 | ● | ● | ● | 具有造价工程师注册证。 | 造价工程师注册证书、身份证、社保缴费证明复印件 |
| 2.9 | 岩土工程师 | 1 | ● |  |  | 所学专业或职称为地质岩土专业（或相关专业），具备中级或以上技术职称师资格，且具有5年或以上监理工作经验。 | 毕业证，职称证、身份证、社保缴费证明复印件 |
| 2.10 | 装饰、装修工程师 | 1 |  | ● | ● | 所学专业或职称为建筑工程（或相关专业），具备中级或以上技术职称，且具有5年或以上监理工作经验。 | 毕业证，职称证、身份证、社保缴费证明复印件 |
| 2.11 | 幕墙工程师 | 1 |  | ● | ● | 所学专业或职称为建筑工程（或相关专业），具备中级或以上技术职称，且具有5年或以上监理工作经验。 | 毕业证，职称证、身份证、社保缴费证明复印件 |
| 2.12 | BIM管理工程师 | 1 | ● | ● | ● | 具备相关专业中级或以上职称；且具有3年或以上监理工作经验。 | （可兼职）毕业证，职称证、身份证、社保缴费证明复印件 |
| 2.13 | 资料管理员 | 1 | ● | ● | ● | 从事图文收发与工程管理相关专业工作3年或以上，熟悉各种办公软件的使用，满足业主信息化管理要求，且具有资料员培训证 | 资料员培训证，毕业证、身份证、社保缴费证明复印件 |
| 三 | 合计 | 15 |  |  |  |  | 合计数量未计算可兼职的BIM管理工程师，若不兼职，则需在对应阶段增加1个合计数量。 |

备注：①上述人员资历证明材料为满足基本要求的相关证明资料，其中社保缴费证明应提供在投标人企业或投标人企业非独立法人的分支机构（不含子公司）购买的近1个月（2022年6月）的社保证明复印件，否则不予计算；

②本表作为评标时监理人员是否满足基本要求的依据，上表所列人员的进场和在场时间应在投标文件明确。

③项目总监及总监代表的监理工作经验从取得监理工程师资格后开始计算；其他人员的监理工作经验以社保缴纳时间计算。

④项目总监的业绩经验须有能反映姓名的相关证明资料。

⑤严格执行广东省建设厅转发建设部关于印发《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》（粤建管字[2002]97号）的通知，应满足施工时监理人员旁站监理的要求。

⑥投标人根据监理组织架构、专业划分原则及监理工作强度情况，投标人可根据自身实力结合本工程的实际需要，在满足本招标文件的人员配备最低要求（见《主要人员配备及资历要求表》）的前提下，配置能满足监理工作所需的监理人员。一旦中标，本项目业主将根据投标人员配备情况及监理合同的规定检查人员到位情况。

⑦投入本项目的项目总监、副总监等主要负责人要求服务于工程监理的始终（质量保修期内，可根据实际需要调整），招标人有权根据工程推进实际情况，要求本项目监理人的法人代表或总经理或项目总监到施工现场，协调各种事项；其他专业监理人员可根据经本项目业主批准的人员进场计划，按工程建设的实际需要分批进场服务。

5.4本项目的主要试验检测仪器设备配备最低要求：

| 序号 | 名称及型号 | 数量 （台套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水准仪 | 3 |  |
| 2 | 经纬仪 | 2 |  |
| 3 | 全站仪 | 1 |  |
| 4 | 数字接地电阻测试仪 | 1 |  |
| 5 | 数字钳万用表 | 1 |  |
| 6 | 裂纹深度测量仪 | 2 |  |
| 7 | 超声波探伤仪 | 1 |  |
| 8 | 磁粉探伤仪 | 1 |  |
| 9 | 螺栓试孔器 | 1 |  |
| 10 | 给水管道压力测试仪 | 3 |  |
| 11 | 排水管路灌水测试仪 | 1 |  |
| 12 | 便携式数字风速表 | 1 |  |
| 13 | 单相三极插座安全检验器 | 5 |  |
| 14 | 游标卡尺 | 2 |  |
| 15 | 混凝土强度回弹仪 | 2 |  |
| 16 | 测距仪 | 1 |  |
| 17 | 30米钢卷尺 | 8 |  |
| 18 | 工作用车 | 2 |  |

6.监理文件要求：本工程监理文件包括监理管理文件、质量监理文件、安全监理文件、环保监理文件、费用与进度监理文件、合同事项管理文件，以及监理日志、巡视记录、旁站记录、监理月报、监理工作报告等其他监理文件和影像资料，具体类别、编制要求、编制内容、提交时间和份数等应满足相关法律法规的规定。

- 7.监理工作目标要求：按照EPC总承包合同约定的安全、质量、进度、成果控制目标，包括但不限于：

- 7.1投资控制金额：确保投资控制在经批准的项目投资概算内。

- 7.2工程质量和安全目标：确保获得广东省建设工程金匠奖（同时获得广东省建设工程优质奖和广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地），力争获得中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）。

- 7.3进度控制目标：按照EPC总承包合同约定的工期完成项目建设。

- 8.项目监理各阶段工作内容：

- 8.1项目前期及招标阶段

- 包括但不限于：

- 8.1.1协助编制设计任务书。

- 8.1.2协助各项招标工作，审核招标文件、合同文件。

- 8.2报建：协助办理与工程建设实施所需的规划、国土、建设、水务、市政管理、电力管廊、环保、环卫、绿化等部门的报建、报批工作，取得相关批准。

- 8.3协助办理用地交收手续，包括但不限于：

- 8.3.1协助办理用地界线、高程、坐标控制点测绘。

- 8.3.2协助接收工程用地并办理有关手续，向承建单位移交工程用地，并在工程建设中作为主要参与方开展需涉及到的协调和监管工作；负责落实实施工程所需的管线迁移、房屋及构筑物拆迁及绿化迁移等监理工作。

- 8.4设计阶段设计工作管理，包括但不限于：

- 8.4.1本工程实行全过程限额设计施工，如因EPC总承包方及其分包单位原因导致建安工程费突破限额部分的费用，设计缺陷、设计变更、工程变更等增加的工程费用和设计费用，由EPC总承包方承担。严格控制工程变更，按EPC合同约定因业主原因造成的工程变更，必须经业主同意确认后实施，并应由总承包方填写工程变更单，经工程监理、施工单位签署意见后，由监理人审核后报业主审批。

- 8.4.2协助制定工程设计工作管理规划，参加专家论证、工程方案设计与设计单位的联络和协调工作，审核设计优化和报批工作，确保项目设计按批准的建设规模、功能、标准和工期顺利实施；

- 8.4.3协助工程红线范围内公用工程项目设计的组织、联络和协调工作。协调委托人组织设计单位协调项目与市政规划、项目与当地区域规划的关系，并审核设计优化和报批工作；

- 8.4.4负责以监理人专业知识和经验根据项目定位、委托人需求提交结构型式选择、材料、设备选择、幕墙、装修型式、风格选择、平面面积、层高、功能配置等建议方案；

- 8.4.5组织初步设计会审，确保在批准的范围和规模内，控制在总投资范围内，并使设计进度和质量满足项目建设的需要；

- 8.4.6配合与设计、管线管理等有关单位的技术协调工作；

- 8.4.7对设计过程中可能出现的疏漏缺陷或资料提供不全，经核实确认后，督促设计单位进行改正；

- 8.4.8其他设计管理工作及参加施工图审查；

- 8.4.9投资估算、工程概算、预算和决算的相关审核工作。

- 8.5项目实施阶段，包括但不限于：

- 8.5.1进行工程施工管理、设计、设备材料采购管理、施工进度管理、投资控制和竣工验收等工作，并对工程项目进行质量、进度、投资、合同、安全等方面的有效统筹管理、协调和控制。

- 8.5.2负责施工现场管理，按规定落实旁站监督，按照相关规范、质量要求、施工图和合同约定进行项目监理，确保工程项目优质完成。

- 8.5.3负责项目的安全管理工作，制定项目安全管理体系和安全管理制度，全面履行项目安全管理主体责任。

- 8.5.4对各类工程合同跟踪协调，建立各类合同台账，审核本合同范围涉及的各专业系统的设计、施工、供货及其他相关的专业合同，维护委托人的合法利益，防范合同风险。参与有关合同的谈判、签订、履行、变更以及索赔等合同管理工作。

- 8.5.5跟踪和审查工程总投资的变动情况，将工程建设成本控制在目标成本内，负责相应职责范围内工程变更管理。

- 8.5.6办理工程竣工验收手续和竣工决算、资产移交使用单位等实施过程的管理工作及各种手续的报审管理工作。

- 8.5.7项目竣工验收后的二次装修及改造工程（项目竣工验收后的二次装修及改造工程包括并不限于：室内外二次装修或改造，包括办公、宿舍、餐厅、新型产业用房等区域；但不包括出租给租户后，由租户自行实施的二次装修及改造工程）管理。

- 8.5.8完成从开展办理用地手续开始至项目竣工验收、竣工决算、移交之日止的建设项目监理工作。

- 8.5.9督促并检查设计施工总承包单位运用BIM技术完成相关工作（包括各专业模型创建及深化、管线综合、场地布置模拟、材料设备工程量统计等）并收集相关应用成果；督促设计施工总承包单位在项目不同阶段基于各BIM模型进行可视化交底、施工；监督设计施工总承包单位对BIM模型进行实时更新与维护，准确反映施工实际情况；根据项目实际进度等情况制定BIM实施计划并实时调整，为项目部署BIM工作和制定BIM工作决策向委托人提供建议和参考。监督设计施工总承包单位在安全文明施工和智慧工地充分应用BIM技术。协助委托人对BIM应用成果进行验收；督促设计施工总承包单位按要求提交模型、资料等，并负责归档。

- 8.6工程完工后阶段的工作，包括但不限于：

- 8.6.1协助使用（或运营）单位进行运营调试，确保工程安全、顺利地投入使用。

- 8.6.2作为国家规定的工程审计主体一方，应积极主动配合审计部门的工作，并承担合同约定的建设管理服务范围内的工程审计责任。

- 8.6.3协助组织竣工财务决算编制和送审工作。

4)负责工程档案的编制与交付。监理人完整地收集、积累与本工程相关的技术文件资料，建立完整系统的工程档案，全面负责档案规定资料的管理、编制、验收及移交工作。

9. 其他要求

按国家相关法规执行监理工作。

## 二、适用规范标准

1. 国家、行业、项目所在地规范名录：《建设工程监理规范》GB/T50319-2013，按国家、行业、项目所在地规范名录执行。

2. 国家、行业、项目所在地标准名录：按国家、行业、项目所在地规范标准执行。

3. 国家、行业、项目所在地规程名录：按国家、行业、项目所在地规范规程执行。

## 三、成果文件要求

按《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）和招标人要求

1. 成果文件的组成

- 1.1勘察设计文件、建设工程监理合同及其他合同文件；

- 1.2监理规划、监理实施细则；

- 1.3设计交底和图纸会审会议纪要；

- 1.4施工组织设计、（专项）施工方案、施工进度计划报审文件资料；

- 1.5分包单位资格报审文件资料；

- 1.6施工控制测量成果报验文件资料；

- 1.7总监理工程师任命书、工程开工令、暂停令、复工令、开工或复工报审文件资料；

- 1.8工程材料、设备、构配件报验文件资料；

- 1.9见证取样和平行检验文件资料；

- 1.10工程质量检查报验资料及工程有关验收资料；

- 1.11工程变更、费用索赔及工程延期文件资料；

- 1.12工程计量、工程款支付文件资料；

- 1.13监理通知单、工作联系单与监理报告；

- 1.14第一次工地会议、监理例会、专题会议等会议纪要；

- 1.15监理月报、监理日志、旁站记录；

- 1.16工程质量或生产安全事故处理文件资料；

- 1.17工程质量评估报告及竣工验收监理文件资料；

- 1.18监理工作总结。

2. 成果文件的深度: 满足本项目监理服务要求。

3. 成果文件的格式要求: 满足本项目监理服务要求。

4. 成果文件的份数要求: 一式六份。

5. 成果文件的载体要求

5.1纸质版的要求：: 一式六份。

5.2电子版的要求：: 与纸质版一致的电子版文件

5.3其他要求。

6. 成果文件的其他要求: : 满足本项目监理服务要求。

## 四、委托人财产清单

1.委托人提供的设备、设施

1.1 委托人提供的办公房屋及冷暖设施：按合同约定；

1.2 委托人提供的设备清单：按合同约定；

1.3 委托人提供的设施清单：按合同约定；

2.委托人提供的资料

2.1 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、以及其他与建设工程有关的原始资料

2.2 定位放线的基准点、基准线和基准标高

2.3 委托人取得的有关审批、核准和备案材料

2.4 勘察文件、设计文件等资料

2.5 工程承包合同及其他相关合同

2.6 其他资料

3.委托人财产使用要求及退还要求

3.1委托人财产使用要求：监理人对委托人财产保存完好，避免有损坏或丢失等情况发生；

3.2 委托人财产退还要求：工程完工后监理人将委托人财产全数完好地退还给委托人。

## 五、监理人需要自备的工作条件

1. 监理人自备的工作手册：本项目必备的规范标准、图集等。

2. 监理人自备的办公设备：电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等。

3. 监理人自备的交通工具：出行车辆等。

4. 监理人自备的现场办公设施：与本项目监理人员规模相匹配的办公用房、办公桌椅、文件柜等。

5. 监理人自备的安全设施：安全帽、安全鞋、手电筒等。

6. 监理人自备的试验检测仪器、设备、工具：满足本项目监理服务要求。

7. 监理人自备的试验用房、样品用房：监理人根据现场实际情况自行准备。

## 六、委托人的其他要求

委托人的其他要求：其他要求详见监理合同。

# 第二卷

## 第六章 投标文件格式

羊城晚报社报社业务用房岭南数字创意中心及变电站建设项目监理服务

投  标  文  件

投标人：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

年        月         日

目     录

一、投标函及投标函附件

二、投标人声明

三、授权委托书或法定代表人身份证明

四、资格审查资料

五、监理大纲

六、其他资料

### 一、投标函及投标函附件

（一）投标函

羊城晚报社（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了羊城晚报社报社业务用房岭南数字创意中心及变电站建设项目监理服务招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）            （¥               ）的投标总报价，监理服务期:          ，按合同约定完成监理服务工作。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）投标人声明；

（3）授权委托书或法定代表人身份证明；

（4）资格审查资料；

（5）监理大纲；

（6）其他资料。

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

## (1)我方承诺在即日起60天内向贵单位提交满足要求的《履约保函》。如逾期未按要求提交，我方同意贵单位按照每延误1天，按5000元/天扣除违约金，相关款项从应支付给我方的服务费用中直接扣除。

## (2)我方同意贵单位可因我方没按要求在规定期限内提交履约保函而单方解除合同，且无需承担违约责任，我方承担由此造成贵单位及我方的全部损失和费用。

## (3)我方已充分阅读并理解招标文件合同格式的所有内容，且对合同条款相关疑问已在投标阶段时提出。如果我司的投标被接受，将保证按招标文件规定的时间及合同条款与招标人签订合同，在签订合同时不向你方提出附加条件,且在办理合同签订手续时积极主动配合招标人，不提出任何违反招标文件合同条款精神的任何书面要求和疑问。在接到中标通知书后10个日历天未能或拒绝签订合同，或未能按招标文件要求提交履约担保，贵单位有权没收投标保证金，另选中标单位。

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                            	（其他补充说明）。

投 标 人：                              	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                	（签字）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年      月      日

（二）投标函附件

监理报价表

| 投标人名称 |  | 资质等级 及证书号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理费含税投标总报价 （元） |  | 投标下浮率（%） |  |
| 监理服务期 | 按招标文件要求 | 监理质量目标 | 按招标文件要求 |
| 驻场监理机构人数（人） |  | 拟投入本项目的监理工程师 人数（人） |  |
| 拟委派的项目总监理 工程师 | 姓 名 |  |  |
|  | 技术职称 |  |  |
|  | 注册证号 |  |  |

投 标 人：                            	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       	（签字）

年      月      日

注：1、投标人须在投标函及投标函附录上加盖单位章，并由法定代表人或其委托代理人签字。

- 投标报价以元为单位保留两位小数，第三位小数四舍五入。

### 二、投标人声明

投标人声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加                项目投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司承诺遵循公平公正、公开、诚实信用原则，如实投标，真实反映企业实力，公平竞争，不弄虚作假，不以低于监理企业成本价竞标而降低监理服务质量，不与任何建设单位订立违背监理企业成本取费标准及相关规定的“阴阳合同”进行恶性竞争，扰乱市场秩序，不与其他单位串通投标或以行贿手段谋取中标，不出借资质、转包或违法分包监理业务。

三、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项所规定的任何一种情形。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系。

五、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

本公司违反上述承诺，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，愿意按照《广州市建筑市场信用管理办法》（穗建规字﹝2019﹞16号）的规定被记录为失信信息，承担由此带来的一切后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明。

声明企业：            (企业公章)

总监理工程师：         （签字）

法定代表人签字：

年   月   日

### 三、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改羊城晚报社报社业务用房岭南数字创意中心及变电站建设项目监理服务投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人：                       （签字）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字）

身份证号码：

年         月        日

（二） 法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：                    性别：      年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （盖单位章）

年      月    日

### 四、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： （1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数10%以上的所有股东名称及相应股权比例； （2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）拟委任的总监理工程师资历表

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  | 执业或职业资格证书名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  |  | 学 历 |  | 拟在本 项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  |  | 从事监理工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | ______年___月毕业于_____________学校___________专业，学制______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似工程项目名称 |  |  |  |  | 担任职务 |  | 委托人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 监理大纲

- 监理工程概况；

- 监理范围、监理内容；

- 监理依据、监理工作目标；

- 拟投入的监理人员、试验检测仪器设备；

- 监理机构设置（框图）、岗位职责；

- 监理工作程序、方法和制度；

7、质量、进度、造价、安全环保监理措施；

8、合同、信息管理方案；

9、监理组织协调内容及措施、会议制度；

10、监理工作重难点分析、监控措施及应急措施；

11、工程进度款、工程结算的管理；

12、安全、文明施工管理（含旁站方案）；

13、合理化建议。

### 六、其他资料

1、先进监理企业、管理体系认证、类似项目业绩、企业获奖、总监理工程师资历、其他主要人员资历（不含总监）；

2、（一）类似项目业绩情况表；

3、（二）拟委任的主要人员汇总表；

4、投标人认为需要提供的其他资料。

（一）类似项目业绩情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 监理服务期限 |  |
| 监理内容 |  |
| 总监理工程师 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：

- 按评分要求提供相关证明材料。

2、每张表格只填写一个项目。

3、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

投标人：               （盖单位章）

法定代表人或授权委托人           （签字）

年　　月 　日

（二）人员配备表

| 序号 | 专业类别 | 人数 | 各阶段现场人员配置 |  |  | 基本要求 | 备注 （应提供如下证明材料等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 前期 阶段 | 中期 阶段 | 后期 阶段 |  |  |
| 一 | 总监、总监代表 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 总监理工程师 |  |  |  |  | 项目总监理工程师必须具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册证书专业为房屋建筑工程，注册执业单位为本公司。 | 注册监理工程师注册执业证书、职称证、身份证、社保缴费证明复印件 |
| 1.2 | 总监代表 |  |  |  |  | 具备建筑工程专业注册监理工程师资格。 | 注册监理工程师注册执业证书、职称证、身份证、社保缴费证明复印件 |
| 二 | 其他专业监理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 土建监理工程师 |  |  |  |  | 所学专业或职称为建筑工程（或相关专业），具备中级或以上技术职称师资格，具有5年或以上监理工作经验。 | 毕业证，职称证、身份证、社保缴费证明复印件 |
| 2.2 | 电气工程师 |  |  |  |  | 所学专业为电气工程专业（或相关专业），具有中级或以上职称，具有5年或以上监理工作经验。 | 毕业证，职称证、身份证、社保缴费证明复印件 |
| 2.3 | 暖通工程师 |  |  |  |  | 所学专业或职称为暖通（或相关专业），具有中级或以上职称，具有5年或以上类似工程监理工作经验。 | 毕业证，职称证、身份证、社保缴费证明复印件 |
| 2.4 | 弱电工程师 |  |  |  |  | 所学专业或职称为弱电相关专业，具有中级或以上职称，具有5年或以上类似工程监理工作经验。 | 毕业证，职称证、身份证、社保缴费证明复印件 |
| 2.5 | 给排水工程师 |  |  |  |  | 所学专业或职称为给排水专业（或相关专业），具备中级或以上技术职称师资格，且具有3年或以上监理工作经验。 | 毕业证，职称证、身份证、社保缴费证明复印件 |
| 2.6 | 钢结构工程师 |  |  |  |  | 所学专业或职称为建筑工程（或相关专业），具备中级或以上技术职称，且具有5年或以上监理工作经验。 | 毕业证，职称证、身份证、社保缴费证明复印件 |
| 2.7 | 安全工程师 |  |  |  |  | 具备中级或以上技术职称，具有安全培训证书或上岗证，且具有5年或以上施工安全工作经验，具备注册安全工程师证书。 | 毕业证，职称证、安全工程师注册证书、安全培训证书或上岗证、身份证、社保缴费证明复印件 |
| 2.8 | 造价工程师 |  |  |  |  | 具有造价工程师注册证。 | 造价工程师注册证书、身份证、社保缴费证明复印件 |
| 2.9 | 岩土工程师 |  |  |  |  | 所学专业或职称为地质岩土专业（或相关专业），具备中级或以上技术职称师资格，且具有5年或以上监理工作经验。 | 毕业证，职称证、身份证、社保缴费证明复印件 |
| 2.10 | 装饰、装修工程师 |  |  |  |  | 所学专业或职称为建筑工程（或相关专业），具备中级或以上技术职称，且具有5年或以上监理工作经验。 | 毕业证，职称证、身份证、社保缴费证明复印件 |
| 2.11 | 幕墙工程师 |  |  |  |  | 所学专业或职称为建筑工程（或相关专业），具备中级或以上技术职称，且具有5年或以上监理工作经验。 | 毕业证，职称证、身份证、社保缴费证明复印件 |
| 2.12 | BIM管理工程师 |  |  |  |  | 具备相关专业中级或以上职称；且具有3年或以上监理工作经验。 | （可兼职）毕业证，职称证、身份证、社保缴费证明复印件 |
| 2.13 | 资料管理员 |  |  |  |  | 从事图文收发与工程管理相关专业工作3年或以上，熟悉各种办公软件的使用，满足业主信息化管理要求，且具有资料员培训证 | 资料员培训证，毕业证、身份证、社保缴费证明复印件 |
| 三 | 合计 |  |  |  |  |  | 合计数量未计算可兼职的BIM管理工程师，若不兼职，则需在对应阶段增加1个合计数量。 |

拟委任的主要人员资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 执业或职业资格证书名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  | 学 历 |  | 拟在本 项目任职 |  |
| 工作年限 |  |  |  | 从事监理工作年限 |  |
| 毕业学校 | ______年___月毕业于_____________学校___________专业，学制______年 |  |  |  |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

注：按评分要求提供相关证明材料。

## 本项目的主要试验检测仪器设备配备表

| 序号 | 名称及型号 | 数量 （台套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水准仪 |  |  |
| 2 | 经纬仪 |  |  |
| 3 | 全站仪 |  |  |
| 4 | 数字接地电阻测试仪 |  |  |
| 5 | 数字钳万用表 |  |  |
| 6 | 裂纹深度测量仪 |  |  |
| 7 | 超声波探伤仪 |  |  |
| 8 | 磁粉探伤仪 |  |  |
| 9 | 螺栓试孔器 |  |  |
| 10 | 给水管道压力测试仪 |  |  |
| 11 | 排水管路灌水测试仪 |  |  |
| 12 | 便携式数字风速表 |  |  |
| 13 | 单相三极插座安全检验器 |  |  |
| 14 | 游标卡尺 |  |  |
| 15 | 混凝土强度回弹仪 |  |  |
| 16 | 测距仪 |  |  |
| 17 | 30米钢卷尺 |  |  |
| 18 | 工作用车 |  |  |