羊城晚报社报社业务用房岭南数字创意中心及变电站建设项目监理服务

招标公告

招 标 人：羊城晚报社

招标代理：广东省机电设备招标中心有限公司

日    期：2022年 7 月

羊城晚报社报社业务用房岭南数字创意中心及变电站建设项目

监理服务招标公告

- 1.招标条件

本招标项目羊城晚报社报社业务用房岭南数字创意中心及变电站建设项目监理服务已由广州市天河区发展和改革局以广东省企业投资项目备案证（项目代码：2103-440106-04-01-386861）批准建设，项目业主为羊城晚报社，建设资金为自筹资金，出资比例为100%，招标人为羊城晚报社（以下简称“招标人”）。项目已具备招标条件，现对该项目采用资格后审方式进行公开招标。

- 2.项目概况及招标范围

2.1项目概况

2.1.1招标项目名称：羊城晚报社报社业务用房岭南数字创意中心及变电站建设项目监理服务

2.1.2项目建设地点：广州市天河区天园街道黄埔大道中315号羊城创意产业园

2.1.3项目建设规模：建筑总高度约149.95米，净用地面积约44639.32平方米，总建筑面积约120369.06平方米。

2.2招标内容

- 2.2.1标段划分：本次招标分为 1 个标段。

- 2.2.2招标内容：包括但不限于前期拆改工程、基坑工程、建筑、结构、装饰装修、幕墙、机电安装、消防、给排水、灯光、市政项目、地下室划线、标识标牌、电讯、智能化、电梯、扶梯、擦窗机、白蚁防治、绿色建筑、绿化、人防、燃气、室内外配套设施、临时用电、临时用水等所有工程），以及项目竣工验收后的二次装修及改造工程（项目竣工验收后的二次装修及改造工程包括并不限于：室内外二次装修或改造，包括办公、宿舍、餐厅、新型产业用房等区域；但不包括出租给租户后，由租户自行实施的二次装修及改造工程）等。

- 项目监理各阶段工作内容：

- （一）项目前期及招标阶段

- 包括但不限于：

- 1、配合编制设计任务书。

- 2、配合各项招标工作，审核招标文件、合同文件。

- （二）报建：配合办理与工程建设实施所需的规划、国土、建设、水务、市政管理、电力管廊、环保、环卫、绿化等部门的报建、报批工作，取得相关批准。

- （三）配合办理用地交收手续，包括但不限于：

- 1、配合办理用地界线、高程、坐标控制点测绘。

- 2、配合接收工程用地并办理有关手续，向承建单位移交工程用地，并在工程建设中作为主要参与方开展需涉及到的协调和监管工作；负责配合业主实施工程所需的管线迁移及绿化迁移工作。

- （四）设计阶段设计工作管理，包括但不限于：

- 1、本工程实行全过程限额设计施工，如因EPC总承包方及其分包单位原因导致建安工程费突破限额部分的费用，设计缺陷、设计变更、工程变更等增加的工程费用和设计费用，由EPC总承包方承担。严格控制工程变更，按EPC合同约定因业主原因造成的工程变更，必须经业主同意确认后实施，并应由总承包方填写工程变更单，经工程监理、施工单位签署意见后，由监理人审核后报业主审批。

- 2、配合制定工程设计工作管理规划，参加专家论证、工程方案设计与设计单位的联络和协调工作，审核设计优化和报批工作，确保项目设计按批准的建设规模、功能、标准和工期顺利实施；

- 3、配合工程红线范围内公用工程项目设计的组织、联络和协调工作。协调委托人组织设计单位协调项目与市政规划、项目与当地区域规划的关系，并审核设计优化和报批工作；

- 4、负责以监理人专业知识和经验根据项目定位、委托人需求提交结构型式选择、材料、设备选择、幕墙、装修型式、风格选择、平面面积、层高、功能配置等建议方案；

- 5、组织初步设计会审，确保在批准的范围和规模内，控制在总投资范围内，并使设计进度和质量满足项目建设的需要；

- 6、配合与设计、管线管理等有关单位的技术协调工作；

- 7、对设计过程中可能出现的疏漏缺陷或资料提供不全，经核实确认后，督促设计单位进行改正；

- 8、其他设计管理工作及参加施工图审查；

- 9、配合投资估算、工程概算、预算和决算的相关审核工作。

- （五）项目实施阶段，包括但不限于：

- 1、进行工程施工管理、设计、设备材料采购管理、施工进度管理、投资控制和竣工验收等工作，并对工程项目进行质量、进度、投资、合同、安全等方面的有效统筹管理、协调和控制。

- 2、负责施工现场管理，按规定落实旁站监督，按照相关规范、质量要求、施工图和合同约定进行项目监理，确保工程项目优质完成。

- 3、负责项目的安全管理工作，制定项目安全管理体系和安全管理制度，全面履行项目安全管理主体责任。

- 4、对各类工程合同跟踪协调，建立各类合同台账，审核本合同范围涉及的各专业系统的设计、施工、供货及其他相关的专业合同，维护委托人的合法利益，防范合同风险。参与有关合同的谈判、签订、履行、变更以及索赔等合同管理工作。

- 5、跟踪和审查工程总投资的变动情况，将工程建设成本控制在目标成本内，负责相应职责范围内工程变更管理。

- 6、办理工程竣工验收手续和竣工决算、资产移交使用单位、等实施过程的管理工作及各种手续的报审管理工作。

- 7、项目竣工验收后的二次装修及改造工程（项目竣工验收后的二次装修及改造工程包括并不限于：室内外二次装修或改造，包括办公、宿舍、餐厅、新型产业用房等区域；但不包括出租给租户后，由租户自行实施的二次装修及改造工程）管理。

- 8、完成从开展办理用地手续开始至项目竣工验收、竣工决算、移交之日止的建设项目监理工作。

- 9、 督促并检查设计施工总承包单位运用BIM技术完成相关工作（包括各专业模型创建及深化、管线综合、场地布置模拟、材料设备工程量统计等）并收集相关应用成果；督促设计施工总承包单位在项目不同阶段基于各BIM模型进行可视化交底、施工；监督设计施工总承包单位对BIM模型进行实时更新与维护，准确反映施工实际情况；根据项目实际进度等情况制定BIM实施计划并实时调整，为项目部署BIM工作和制定BIM工作决策向委托人提供建议和参考。监督设计施工总承包单位在安全文明施工和智慧工地充分应用BIM技术。协助委托人对BIM应用成果进行验收；督促设计施工总承包单位按要求提交模型、资料等，并负责归档。

- （六）工程完工后阶段的工作，包括但不限于：

- 1、协助使用（或运营）单位进行运营调试，确保工程安全、顺利地投入使用。

- 2、作为国家规定的工程审计主体一方，应积极主动配合审计部门的工作，并承担合同约定的建设管理服务范围内的工程审计责任。

- 3、配合组织竣工财务决算编制和送审工作。

- 4、负责工程档案的编制与交付。监理人完整地收集、积累与本工程相关的技术文件资料，建立完整系统的工程档案，全面负责档案规定资料的管理、编制、验收及移交工作。

- 2.2.3 项目管理目标：按照EPC总承包合同约定的安全、质量、进度、成果控制目标，包括但不限于：

- 投资控制金额：确保投资控制在经批准的项目投资概算内。

- 工程质量和安全目标：确保获得广东省建设工程金匠奖（同时获得广东省建设工程优质奖和广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地），力争获得中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）。

- （三）进度控制目标：按照EPC总承包合同约定的工期完成项目建设。

2.2.4监理服务期：从监理合同签订之日起计，至项目通过联合验收移交使用单位并完成工程结算，以及工程缺陷责任期满为止。

2.2.4监理服务最高投标限价： 人民币1504.28万元

- 3.投标人资格要求

3.1 投标人须具备工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级资质。香港企业参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围满足本项目招标文件要求。

注：1、依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范[2020]1号）规定。

2、工程监理企业资质证书有效期按《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）、《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函[2021]510号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有效期延期的通知》（粤建许函〔2021〕849号）执行。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 拟派项目总监理工程师须具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为房屋建筑工程，注册执业单位为本公司，并具备本科或以上学历。香港专业人士参与投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围满足本项目招标文件要求。

注：依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范[2020]1号）规定。

3.4 投标人均具有独立法人资格，持有有效的工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。

## 3.5  投标人自2016年1月1日至今完成过质量合格的类似工程业绩（类似工程是指第3.1点所述资质方能承接的房屋建筑工程监理业绩）。需同时提供中标通知书或免招标的相关证明、监理服务合同、竣工验收报告或竣工验收证明，业绩时间以竣工验收报告或竣工验收证明出具时间为准；

3.6其他要求：

①投标人已按规定格式签名盖章《投标人声明》（格式见招标文件第六章投标文件格式）。

②资格审查前，投标人须在广州市住建行业信用管理平台建立了企业信用档案及拟担任本工程总监理工程师须是本企业信用档案中的在册人员。企业信用档案取自投标截止时间投标人在信用管理平台的信息，投标人无需提交相关资料，若招标人延长递交投标文件截止时间的，信用档案信息的评审时点也相应延长。注：（信用档案办理详见《广州市住建行业信用管理平台监理企业信息录入指引》http://zfcj.gz.gov.cn/zwgk/zsdwxxgkzl/gzsjzyglfwzx/bszy/content/post_8073953.html）

③投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

- 4.招标文件的获取

4.1公告发布、截止时间：

发布招标公告开始日期（含本日）为：2022年  月  日 00 时 00 分

发布招标公告截止日期（含本日）为：2022年  月  日 10 时 00 分

4.2凡有意参加投标者，请登录广州公共资源交易中心网（网址：http//www.gzggzy.cn）下载电子招标文件。

4.3本项目采取网上投标登记方式进行投标登记。网上投标登记开始日期（含本日）：2022年  月  日 00 时 00 分，网上投标登记截止日期（含本日）： 与投标截止时间相同。网上投标登记地点：广州公共资源交易中心网站。

4.4本项目采用资格后审方式。

注：（1）电子招投标操作流程详见广州公共资源交易中心网站发布的最新版操作指引。（2）从发本公告发布之日起开始计算备标时间。

- 5.投标文件的递交及相关事宜

5.1递交电子投标文件。

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年  月  日 10 时00分，投标人应在截止时间前通过广州公共资源交易中心网（网址：http://www.gzggzy.cn）递交电子投标文件。

5.2提交投标文件光盘（备用）。

投标文件光盘（备用）递交时间：2022年  月  日 9 时 45 分至2022年  月 日 10 时 00 分；地点：广州公共资源交易中心。（电子光盘需按规定封装。投标人在将数据刻录到光盘之后，投标前自行检查文件是否可以读取）

5.3投标人应在递交投标文件截止时间前，登录广州公共资源交易中心网投标人服务专区完成投标人的相关信息录入；投标人核对并确认投标文件信息无误后，上传带有电子签名及电子签章的加密投标文件。在递交投标文件截止时间前，投标人可以补充、修改或撤回投标文件。投标文件须于递交投标文件截止时间前完整上传并保存到广州公共资源交易中心的电子评标系统且取得回执。

5.4逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

- 6.发布公告的媒体

本次招标公告同时在广东省招标投标监管网（www.gdzbtb.gov.cn）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、广州公共资源交易中心网（网址：www.gzggzy.cn）上发布。本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。

在规定的投标登记期间，如投标登记并获取招标文件的投标人不足3家时，招标人依法重新组织招标。

- 7．联系方式

招标人：羊城晚报社

地址：广州市天河区黄埔大道中315号羊城创意产业园1-16栋

联系人：林江娟

电话：020-87138260

招标代理机构：广东省机电设备招标中心有限公司

地址：广州市越秀区东风中路515号东照大厦5楼

联系人：吴嘉鹏

电话：020-66341752

异议受理部门：羊城晚报报业集团招标委员会工作组

地址：广州市天河区黄埔大道中315号羊城创意产业园1-16栋羊城晚报印务中心三楼

电话：020-87138260

招标监督机构：广州市天河区建设工程招标管理办公室

地 址：广州市天河区黄埔大道中166号305室

电 话：020-85536908

日期：2022年 7 月 21日